Monitoramento - CELULA EMERGENCIAL

| Placa | Data | Cota | Coordenada E | Coordenada N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR 1.1 | 19/03/2024 | 899,8360 | 603.516,3594 | 7.797.428,8887 |
| PR 1.2 | 19/03/2024 | 902,9690 | 603.506,1406 | 7.797.437,6162 |
| PR 1.3 | 19/03/2024 | 906,7120 | 603.493,3686 | 7.797.448,7934 |
| PR 1.4 | 19/03/2024 | 911,0770 | 603.479,2069 | 7.797.461,1505 |
| PR 1.5 | 19/03/2024 | 915,6850 | 603.467,7243 | 7.797.470,7144 |
| PR 2.1 | 19/03/2024 | 900,8190 | 603.583,9085 | 7.797.502,1254 |
| PR 2.2 | 19/03/2024 | 903,4310 | 603.569,9824 | 7.797.514,1794 |
| PR 2.2 | 19/03/2024 | 906,5720 | 603.556,6704 | 7.797.525,5632 |
| PR 2.4 | 19/03/2024 | 910,1300 | 603.541,5120 | 7.797.538,7788 |
| PR 2.5 | 19/03/2024 | 914,1900 | 603.529,4540 | 7.797.549,4944 |
| PR 3.1 | 19/03/2024 | 904,7780 | 603.608,6373 | 7.797.558,6616 |
| PR 3.2 | 19/03/2024 | 907,0520 | 603.597,3257 | 7.797.569,3775 |
| PR 3.3 | 19/03/2024 | 910,4480 | 603.583,1118 | 7.797.582,9313 |
| PR 1.1 | 03/04/2024 | 899,8160 | 603.516,3813 | 7.797.428,8726 |
| PR 1.2 | 03/04/2024 | 902,9450 | 603.506,1381 | 7.797.437,6181 |
| PR 1.3 | 03/04/2024 | 906,6910 | 603.493,3708 | 7.797.448,7911 |
| PR 1.4 | 03/04/2024 | 911,0720 | 603.479,2131 | 7.797.461,1502 |
| PR 1.5 | 03/04/2024 | 915,7040 | 603.467,7420 | 7.797.470,7005 |
| PR 2.1 | 03/04/2024 | 900,8150 | 603.583,9231 | 7.797.502,1102 |
| PR 2.2 | 03/04/2024 | 903,4180 | 603.569,9603 | 7.797.514,1848 |
| PR 2.3 | 03/04/2024 | 906,5790 | 603.556,6774 | 7.797.525,5543 |
| PR 2.4 | 03/04/2024 | 910,1180 | 603.541,5014 | 7.797.538,7840 |
| PR 2.5 | 03/04/2024 | 914,1700 | 603.529,4520 | 7.797.549,4881 |
| PR 3.1 | 03/04/2024 | 904,7810 | 603.608,6465 | 7.797.558,6483 |
| PR 3.3 | 03/04/2024 | 910,4490 | 603.583,0997 | 7.797.582,9307 |
| PR 1.1 | 15/04/2024 | 899,8200 | 603.516,3557 | 7.797.428,8947 |
| PR 1.2 | 15/04/2024 | 902,8910 | 603.506,1348 | 7.797.437,6245 |
| PR 1.3 | 15/04/2024 | 906,6720 | 603.493,3761 | 7.797.448,7900 |
| PR 1.4 | 15/04/2024 | 911,0980 | 603.479,2199 | 7.797.461,1434 |
| PR 1.5 | 15/04/2024 | 915,6780 | 603.467,7460 | 7.797.470,7067 |
| PR 2.1 | 15/04/2024 | 900,8070 | 603.583,9269 | 7.797.502,1122 |
| PR 2.2 | 15/04/2024 | 903,4430 | 603.569,9907 | 7.797.514,1679 |
| PR 2.2 | 15/04/2024 | 906,5640 | 603.556,6858 | 7.797.525,5471 |
| PR 2.4 | 15/04/2024 | 910,1400 | 603.541,5125 | 7.797.538,7778 |
| PR 2.5 | 15/04/2024 | 914,1440 | 603.529,4329 | 7.797.549,4966 |
| PR 3.1 | 15/04/2024 | 904,7670 | 603.608,6442 | 7.797.558,6508 |
| PR 3.3 | 15/04/2024 | 910,4560 | 603.583,1184 | 7.797.582,9217 |
| 3,4 | 06/05/2024 | 914,0110 | 603.568,7264 | 7.797.596,6501 |
| PR 1.1 | 06/05/2024 | 899,8200 | 603.516,3657 | 7.797.428,8866 |
| PR 1.2 | 06/05/2024 | 902,9020 | 603.506,1442 | 7.797.437,6157 |
| PR 1.3 | 06/05/2024 | 906,7360 | 603.493,3583 | 7.797.448,8010 |
| PR 1.4 | 06/05/2024 | 911,0710 | 603.479,2050 | 7.797.461,1578 |
| PR 1.5 | 06/05/2024 | 915,6910 | 603.467,7351 | 7.797.470,7161 |
| PR 2.1 | 06/05/2024 | 899,2200 | 603.583,9190 | 7.797.502,1099 |
| PR 2.2 | 06/05/2024 | 905,0290 | 603.569,9712 | 7.797.514,1752 |
| PR 2.3 | 06/05/2024 | 906,5220 | 603.556,6796 | 7.797.525,5570 |
| PR 2.4 | 06/05/2024 | 910,1310 | 603.541,5103 | 7.797.538,7692 |
| PR 2.5 | 06/05/2024 | 914,1590 | 603.529,4424 | 7.797.549,4901 |
| PR 3.1 | 06/05/2024 | 904,7620 | 603.608,6206 | 7.797.558,6618 |
| PR 3.2 | 06/05/2024 | 907,0890 | 603.597,3180 | 7.797.569,3823 |
| PR 3.3 | 06/05/2024 | 910,4520 | 603.583,1090 | 7.797.582,9227 |
| PR 1.1 | 20/05/2024 | 899,7940 | 603.516,3560 | 7.797.428,8923 |
| PR 1.2 | 20/05/2024 | 902,9050 | 603.506,1371 | 7.797.437,6196 |
| PR 1.3 | 20/05/2024 | 906,6770 | 603.493,3631 | 7.797.448,7992 |
| PR 1.4 | 20/05/2024 | 911,0910 | 603.479,2040 | 7.797.461,1568 |
| PR 1.5 | 20/05/2024 | 915,6720 | 603.467,7589 | 7.797.470,7037 |
| PR 2.1 | 20/05/2024 | 899,2070 | 603.583,9302 | 7.797.502,1090 |
| PR 2.2 | 20/05/2024 | 903,4320 | 603.569,9807 | 7.797.514,1770 |
| PR 2.3 | 20/05/2024 | 906,5580 | 603.556,6777 | 7.797.525,5617 |
| PR 2.4 | 20/05/2024 | 910,1550 | 603.541,5124 | 7.797.538,7761 |
| PR 2.5 | 20/05/2024 | 914,1400 | 603.529,4352 | 7.797.549,4897 |
| PR 3.1 | 20/05/2024 | 904,7930 | 603.608,6319 | 7.797.558,6639 |
| PR 3.2 | 20/05/2024 | 907,0890 | 603.597,3218 | 7.797.569,3818 |
| PR 3.3 | 20/05/2024 | 910,4670 | 603.583,1141 | 7.797.582,9197 |
| PR 3.4 | 20/05/2024 | 914,0080 | 603.568,7248 | 7.797.596,6457 |
| PR 1.1 | 04/06/2024 | 899,8130 | 603.516,3738 | 7.797.428,8815 |
| PR 1.2 | 04/06/2024 | 902,8960 | 603.506,1590 | 7.797.437,6089 |
| PR 1.3 | 04/06/2024 | 906,6860 | 603.493,3752 | 7.797.448,7889 |
| PR 1.4 | 04/06/2024 | 911,0740 | 603.479,2108 | 7.797.461,1524 |
| PR 1.5 | 04/06/2024 | 915,6660 | 603.467,7534 | 7.797.470,7050 |
| PR 2.1 | 04/06/2024 | 900,8210 | 603.583,9268 | 7.797.502,1098 |
| PR 2.2 | 04/06/2024 | 903,4270 | 603.569,9642 | 7.797.514,1826 |
| PR 2.3 | 04/06/2024 | 906,5620 | 603.556,6843 | 7.797.525,5523 |
| PR 2.4 | 04/06/2024 | 910,1480 | 603.541,5214 | 7.797.538,7647 |
| PR 2.5 | 04/06/2024 | 914,1520 | 603.529,4425 | 7.797.549,4902 |
| PR 3.1 | 04/06/2024 | 904,7840 | 603.608,6420 | 7.797.558,6581 |
| PR 3.2 | 04/06/2024 | 907,0920 | 603.597,3294 | 7.797.569,3730 |
| PR 3.3 | 04/06/2024 | 910,4540 | 603.583,1229 | 7.797.582,9158 |
| PR 3.4 | 04/06/2024 | 913,9980 | 603.568,7393 | 7.797.596,6340 |
| PR 1.1 | 18/06/2024 | 899,7930 | 603.516,3626 | 7.797.428,8963 |
| PR 1.2 | 18/06/2024 | 902,9010 | 603.506,1401 | 7.797.437,6263 |
| PR 1.3 | 18/06/2024 | 906,6980 | 603.493,3622 | 7.797.448,8082 |
| PR 1.4 | 18/06/2024 | 911,0670 | 603.479,2149 | 7.797.461,1568 |
| PR 1.5 | 18/06/2024 | 915,6780 | 603.467,7325 | 7.797.470,7203 |
| PR 2.1 | 18/06/2024 | 900,8300 | 603.583,9217 | 7.797.502,1144 |
| PR 2.2 | 18/06/2024 | 903,4260 | 603.569,9730 | 7.797.514,1815 |
| PR 2.3 | 18/06/2024 | 906,5650 | 603.556,6726 | 7.797.525,5642 |
| PR 2.4 | 18/06/2024 | 910,1310 | 603.541,5105 | 7.797.538,7789 |
| PR 2.5 | 18/06/2024 | 914,1290 | 603.529,4332 | 7.797.549,5103 |
| PR 3.1 | 18/06/2024 | 904,7860 | 603.608,6335 | 7.797.558,6633 |
| PR 3.2 | 18/06/2024 | 907,0760 | 603.597,3241 | 7.797.569,3847 |
| PR 3.3 | 18/06/2024 | 910,4520 | 603.583,1213 | 7.797.582,9189 |
| PR 3.4 | 18/06/2024 | 913,9940 | 603.568,7378 | 7.797.596,6392 |
| PR 1.1 | 04/07/2024 | 899,8210 | 603.516,3692 | 7.797.428,8890 |
| PR 1.2 | 04/07/2024 | 902,9090 | 603.506,1483 | 7.797.437,6186 |
| PR 1.3 | 04/07/2024 | 906,7090 | 603.493,3657 | 7.797.448,8049 |
| PR 1.4 | 04/07/2024 | 911,0870 | 603.479,2227 | 7.797.461,1465 |
| PR 1.5 | 04/07/2024 | 915,6780 | 603.467,7149 | 7.797.470,7253 |
| PR 2.1 | 04/07/2024 | 900,8170 | 603.583,9265 | 7.797.502,1116 |
| PR 2.2 | 04/07/2024 | 903,4360 | 603.569,9748 | 7.797.514,1783 |
| PR 2.3 | 04/07/2024 | 906,5650 | 603.556,6818 | 7.797.525,5579 |
| PR 2.4 | 04/07/2024 | 910,1220 | 603.541,5106 | 7.797.538,7790 |
| PR 2.5 | 04/07/2024 | 914,1350 | 603.529,4257 | 7.797.549,5051 |
| PR 3.1 | 04/07/2024 | 904,7930 | 603.608,6357 | 7.797.558,6591 |
| PR 3.2 | 04/07/2024 | 907,0660 | 603.597,3258 | 7.797.569,3790 |
| PR 3.3 | 04/07/2024 | 910,4540 | 603.583,1153 | 7.797.582,9233 |
| PR 3.4 | 04/07/2024 | 914,0040 | 603.568,7400 | 7.797.596,6283 |
| PR 1.1 | 17/07/2024 | 899,8250 | 603.516,3619 | 7.797.428,8925 |
| PR 1.2 | 17/07/2024 | 902,8980 | 603.506,1286 | 7.797.437,6349 |
| PR 1.3 | 17/07/2024 | 906,6980 | 603.493,3646 | 7.797.448,8037 |
| PR 1.4 | 17/07/2024 | 911,0670 | 603.479,2171 | 7.797.461,1521 |
| PR 1.5 | 17/07/2024 | 915,7090 | 603.467,7336 | 7.797.470,7033 |
| PR 2.1 | 17/07/2024 | 900,8110 | 603.583,9185 | 7.797.502,1179 |
| PR 2.2 | 17/07/2024 | 903,4180 | 603.569,9784 | 7.797.514,1757 |
| PR 2.3 | 17/07/2024 | 906,6130 | 603.556,6731 | 7.797.525,5613 |
| PR 2.4 | 17/07/2024 | 910,1300 | 603.541,5056 | 7.797.538,7851 |
| PR 2.5 | 17/07/2024 | 914,1160 | 603.529,4318 | 7.797.549,5016 |
| PR 3.1 | 17/07/2024 | 904,7730 | 603.608,6352 | 7.797.558,6645 |
| PR 3.2 | 17/07/2024 | 907,0930 | 603.597,3229 | 7.797.569,3819 |
| PR 3.3 | 17/07/2024 | 910,4460 | 603.583,1138 | 7.797.582,9252 |
| PR 3.4 | 17/07/2024 | 913,9980 | 603.568,7308 | 7.797.596,6431 |
| PR 1.1 | 29/07/2024 | 899,8500 | 603.516,3658 | 7.797.428,8811 |
| PR 1.2 | 29/07/2024 | 902,8880 | 603.506,1350 | 7.797.437,6220 |
| PR 1.3 | 29/07/2024 | 906,7020 | 603.493,3669 | 7.797.448,7938 |
| PR 1.4 | 29/07/2024 | 911,0990 | 603.479,2162 | 7.797.461,1441 |
| PR 1.5 | 29/07/2024 | 915,7090 | 603.467,7542 | 7.797.470,7081 |
| PR 2.1 | 29/07/2024 | 900,8100 | 603.583,9330 | 7.797.502,1026 |
| PR 2.2 | 29/07/2024 | 903,4240 | 603.569,9766 | 7.797.514,1692 |
| PR 2.3 | 29/07/2024 | 906,5870 | 603.556,6871 | 7.797.525,5486 |
| PR 2.4 | 29/07/2024 | 910,1450 | 603.541,5172 | 7.797.538,7620 |
| PR 2.5 | 29/07/2024 | 914,1140 | 603.529,4452 | 7.797.549,5016 |
| PR 3.1 | 29/07/2024 | 904,7800 | 603.608,6374 | 7.797.558,6541 |
| PR 3.2 | 29/07/2024 | 907,0850 | 603.597,3241 | 7.797.569,3701 |
| PR 3.3 | 29/07/2024 | 910,4530 | 603.583,1136 | 7.797.582,9111 |
| PR 3.4 | 29/07/2024 | 914,0000 | 603.568,7214 | 7.797.596,6356 |
| PR 1.1 | 12/08/2024 | 899,8180 | 603.516,3557 | 7.797.428,8947 |
| PR 1.2 | 12/08/2024 | 902,9480 | 603.506,1367 | 7.797.437,6190 |
| PR 1.3 | 12/08/2024 | 906,7070 | 603.493,3589 | 7.797.448,8041 |
| PR 1.4 | 12/08/2024 | 911,0960 | 603.479,2106 | 7.797.461,1521 |
| PR 1.5 | 12/08/2024 | 915,6850 | 603.467,7569 | 7.797.470,6972 |
| PR 2.1 | 12/08/2024 | 900,8220 | 603.583,9136 | 7.797.502,1141 |
| PR 2.2 | 12/08/2024 | 903,4140 | 603.569,9626 | 7.797.514,1822 |
| PR 2.3 | 12/08/2024 | 906,5450 | 603.556,6826 | 7.797.525,5520 |
| PR 2.4 | 12/08/2024 | 910,0980 | 603.541,5125 | 7.797.538,7683 |
| PR 2.5 | 12/08/2024 | 914,1000 | 603.529,4298 | 7.797.549,5073 |
| PR 3.1 | 12/08/2024 | 904,7800 | 603.608,6254 | 7.797.558,6631 |
| PR 3.2 | 12/08/2024 | 907,0840 | 603.597,3233 | 7.797.569,3745 |
| PR 3.3 | 12/08/2024 | 910,4660 | 603.583,1066 | 7.797.582,9215 |
| PR 3.4 | 12/08/2024 | 913,9780 | 603.568,7335 | 7.797.596,6305 |
| PR 1.1 | 26/08/2024 | 899,8260 | 603.516,3716 | 7.797.428,8811 |
| PR 1.2 | 26/08/2024 | 902,8800 | 603.506,1475 | 7.797.437,6121 |
| PR 1.3 | 26/08/2024 | 906,6890 | 603.493,3659 | 7.797.448,7951 |
| PR 1.4 | 26/08/2024 | 911,0820 | 603.479,2299 | 7.797.461,1332 |
| PR 1.5 | 26/08/2024 | 915,6810 | 603.467,7260 | 7.797.470,7070 |
| PR 2.1 | 26/08/2024 | 900,8000 | 603.583,9256 | 7.797.502,1077 |
| PR 2.2 | 26/08/2024 | 903,4600 | 603.569,9731 | 7.797.514,1680 |
| PR 2.3 | 26/08/2024 | 906,5780 | 603.556,6792 | 7.797.525,5530 |
| PR 2.4 | 26/08/2024 | 910,1500 | 603.541,5150 | 7.797.538,7708 |
| PR 2.5 | 26/08/2024 | 914,1090 | 603.529,4453 | 7.797.549,4926 |
| PR 3.1 | 26/08/2024 | 904,7720 | 603.608,6561 | 7.797.558,6463 |
| PR 3.2 | 26/08/2024 | 907,0820 | 603.597,3357 | 7.797.569,3637 |
| PR 3.3 | 26/08/2024 | 910,4390 | 603.583,1147 | 7.797.582,9191 |
| PR 3.4 | 26/08/2024 | 914,0010 | 603.568,7428 | 7.797.596,6263 |
| PR 1.1 | 09/09/2024 | 899,8210 | 603.516,3626 | 7.797.428,8850 |
| PR 1.2 | 09/09/2024 | 902,9050 | 603.506,1384 | 7.797.437,6186 |
| PR 1.3 | 09/09/2024 | 906,6970 | 603.493,3725 | 7.797.448,7907 |
| PR 1.4 | 09/09/2024 | 911,0710 | 603.479,2135 | 7.797.461,1459 |
| PR 1.5 | 09/09/2024 | 915,7020 | 603.467,7411 | 7.797.470,6929 |
| PR 2.1 | 09/09/2024 | 900,8060 | 603.583,9287 | 7.797.502,1065 |
| PR 2.2 | 09/09/2024 | 903,4320 | 603.569,9709 | 7.797.514,1727 |
| PR 2.3 | 09/09/2024 | 906,5760 | 603.556,6685 | 7.797.525,5593 |
| PR 2.4 | 09/09/2024 | 910,0880 | 603.541,5098 | 7.797.538,7783 |
| PR 2.5 | 09/09/2024 | 914,1240 | 603.529,4294 | 7.797.549,4965 |
| PR 3.1 | 09/09/2024 | 904,7890 | 603.608,6402 | 7.797.558,6599 |
| PR 3.2 | 09/09/2024 | 907,0920 | 603.597,3255 | 7.797.569,3773 |
| PR 3.3 | 09/09/2024 | 910,4440 | 603.583,1196 | 7.797.582,9183 |
| PR 3.4 | 09/09/2024 | 914,0040 | 603.568,7419 | 7.797.596,6340 |
| PR 1.1 | 24/09/2024 | 899,8130 | 603.516,3651 | 7.797.428,8886 |
| PR 1.2 | 24/09/2024 | 902,8780 | 603.506,1525 | 7.797.437,6108 |
| PR 1.3 | 24/09/2024 | 906,6930 | 603.493,3813 | 7.797.448,7863 |
| PR 1.4 | 24/09/2024 | 911,0910 | 603.479,2293 | 7.797.461,1349 |
| PR 1.5 | 24/09/2024 | 915,6580 | 603.467,7424 | 7.797.470,6963 |
| PR 2.1 | 24/09/2024 | 900,8090 | 603.583,9301 | 7.797.502,1044 |
| PR 2.2 | 24/09/2024 | 903,4180 | 603.569,9707 | 7.797.514,1763 |
| PR 2.3 | 24/09/2024 | 906,5500 | 603.556,6840 | 7.797.525,5519 |
| PR 2.4 | 24/09/2024 | 910,1120 | 603.541,5151 | 7.797.538,7709 |
| PR 2.5 | 24/09/2024 | 914,1510 | 603.529,4463 | 7.797.549,4965 |
| PR 3.1 | 24/09/2024 | 904,7680 | 603.608,6510 | 7.797.558,6476 |
| PR 3.2 | 24/09/2024 | 907,0740 | 603.597,3335 | 7.797.569,3635 |
| PR 3.3 | 24/09/2024 | 910,4460 | 603.583,1198 | 7.797.582,9150 |
| PR 3.4 | 24/09/2024 | 913,9840 | 603.568,7355 | 7.797.596,6310 |
| PR 3.4 | 07/10/2024 | 913,9800 | 603.568,7390 | 7.797.596,6380 |
| PR 1.1 | 07/10/2024 | 899,8610 | 603.516,3568 | 7.797.428,8877 |
| PR 1.2 | 07/10/2024 | 902,9150 | 603.506,1222 | 7.797.437,6289 |
| PR 2.5 | 07/10/2024 | 914,1110 | 603.529,4341 | 7.797.549,5066 |
| PR 1.3 | 07/10/2024 | 906,6500 | 603.493,3630 | 7.797.448,8016 |
| PR 2.4 | 07/10/2024 | 910,1210 | 603.541,5150 | 7.797.538,7803 |
| PR 1.4 | 07/10/2024 | 911,0850 | 603.479,2135 | 7.797.461,1482 |
| PR 1.5 | 07/10/2024 | 915,6610 | 603.467,7369 | 7.797.470,6976 |
| PR 3.3 | 07/10/2024 | 910,4560 | 603.583,1179 | 7.797.582,9236 |
| PR 3.2 | 07/10/2024 | 907,0550 | 603.597,3305 | 7.797.569,3837 |
| PR 2.3 | 07/10/2024 | 906,5530 | 603.556,6668 | 7.797.525,5659 |
| PR 3.1 | 07/10/2024 | 904,7960 | 603.608,6489 | 7.797.558,6550 |
| PR 2.2 | 07/10/2024 | 903,4230 | 603.569,9630 | 7.797.514,1789 |
| PR 2.1 | 07/10/2024 | 900,8020 | 603.583,9133 | 7.797.502,1159 |
| PR 3.4 | 21/10/2024 | 913,9840 | 603.568,7330 | 7.797.596,6374 |
| PR 1.1 | 21/10/2024 | 899,8130 | 603.516,3615 | 7.797.428,8862 |
| PR 1.2 | 21/10/2024 | 902,8800 | 603.506,1429 | 7.797.437,6167 |
| PR 2.5 | 21/10/2024 | 914,1160 | 603.529,4415 | 7.797.549,4938 |
| PR 1.3 | 21/10/2024 | 906,6660 | 603.493,3737 | 7.797.448,7922 |
| PR 1.4 | 21/10/2024 | 911,0550 | 603.479,2173 | 7.797.461,1454 |
| PR 2.4 | 21/10/2024 | 910,0560 | 603.541,5110 | 7.797.538,7826 |
| PR 1.5 | 21/10/2024 | 915,7360 | 603.467,7399 | 7.797.470,6939 |
| PR 3.3 | 21/10/2024 | 910,4310 | 603.583,1117 | 7.797.582,9196 |
| PR 2.3 | 21/10/2024 | 906,5300 | 603.556,6809 | 7.797.525,5516 |
| PR 3.2 | 21/10/2024 | 907,0790 | 603.597,3152 | 7.797.569,3801 |
| PR 2.2 | 21/10/2024 | 903,3950 | 603.569,9809 | 7.797.514,1695 |
| PR 3.1 | 21/10/2024 | 904,7840 | 603.608,6322 | 7.797.558,6583 |
| PR 2.1 | 21/10/2024 | 900,7950 | 603.583,9223 | 7.797.502,1111 |
| PR 1.1 | 11/11/2024 | 899,7940 | 603.516,3661 | 7.797.428,8843 |
| PR 1.2 | 11/11/2024 | 902,8860 | 603.506,1280 | 7.797.437,6260 |
| PR 1.3 | 11/11/2024 | 906,6780 | 603.493,3722 | 7.797.448,7903 |
| PR 1.4 | 11/11/2024 | 911,0610 | 603.479,2236 | 7.797.461,1381 |
| PR 1.5 | 11/11/2024 | 915,6770 | 603.467,7465 | 7.797.470,6892 |
| PR 2.5 | 11/11/2024 | 914,1100 | 603.529,4475 | 7.797.549,4961 |
| PR 3.4 | 11/11/2024 | 913,9760 | 603.568,7292 | 7.797.596,6439 |
| PR 3.3 | 11/11/2024 | 910,4560 | 603.583,1172 | 7.797.582,9101 |
| PR 2.4 | 11/11/2024 | 910,1100 | 603.541,5121 | 7.797.538,7710 |
| PR 2.3 | 11/11/2024 | 906,5360 | 603.556,6786 | 7.797.525,5506 |
| PR 3.2 | 11/11/2024 | 907,0750 | 603.597,3347 | 7.797.569,3624 |
| PR 3.1 | 11/11/2024 | 904,7680 | 603.608,6203 | 7.797.558,6614 |
| PR 2.2 | 11/11/2024 | 903,4130 | 603.569,9861 | 7.797.514,1634 |
| PR 2.1 | 11/11/2024 | 900,8040 | 603.583,9263 | 7.797.502,1046 |